Comune di VICCHIO (FI)

Servizio: 4 Arch Lopomo

Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2021

Responsabile del progetto:

| N. 1 – 20 % |  | Nome Progetto: Realizzazione Parco di Montelleri Annuale/Plurienn.: 2021 Anno di prev. Conclusione: 2021 -2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: L’area di Montelleri necessita di una riorganizzazione complessiva di edifici, ristorante, lago, campeggio, piscina. Con la collaborazione del Servizio 2 e con il supporto di una consulenza esterna serve una riorganizzazione complessiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N opere | Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso |  | Responsabile della fase procedimentale |  | Risorse U/F/S della fase | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori di risultato: - Incarico esterno consulenza/ufficio servizio 2 - Avviso esplorativo - Progettazione pubblico-privata - Reperimento finanziamento regionale - Apertura al mercato concorrenziale - affidamento al nuovo gestore entro marzo 2022 |  |  |  | Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): Monitoraggio giugno 2021 Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2021				 Servizio: 4

Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2021

Responsabile del progetto:

| N. 2 -20% |  | Nome Progetto: Realizzazione del nuovo cantiere comunale presso il cimitero Annuale/Plurienn.: Anno di prev. Conclusione: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N opere | Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso |  | Responsabile della fase |  | Risorse U/F/S della fase | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Indicatori di risultato: - Reperire progetto Franci - Disdettare contratto Salti - Variante urbanistica semplificata nella zona di deposito materiali presso il cimitero - Reperimento risorse tramite mutuo - Procedura ad evidenza pubblica - Affidamento lavori |  |  |  | Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): Monitoraggio giugno 2021 Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2021				 Servizio: 4

Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2021

Responsabile del progetto: Arch. Lopomo

| N. 3 – 20% |  | Nome Progetto: ACQUEDOTTO LAMA (zona santa maria) Annuale/Plurienn.: Anno di prev. Conclusione: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N opere | Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso |  | Responsabile della fase |  | Risorse U/F/S della fase | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori di risultato: - Approvazione convenzione in consiglio comunale - Reperimento risorse - Firma titolo abilitativo per attuazione |  |  |  | Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): Monitoraggio giugno 2021 Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2021				 Servizio: 4

Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2021

Responsabile del progetto: Arch. Lopomo

| N. 4 -20% |  | Nome Progetto: COSTRUZIONE CASERMA E 10 ALLOGGI ERP Mutuo 500.000,00 euro – Finanziamento – Risorse proprie Annuale/Plurienn.: Anno di prev. Conclusione: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N opere | Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso |  |  | Responsabile della fase |  | Risorse U/F/S della fase | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori di risultato: - Approvazione preliminare – Ing. Gaeta - Approvazione definitivo ed esecutivo - Indizione procedura ad evidenza pubblica con reperimento risorse proprie - Consegna lavori |  |  |  |  | Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): Monitoraggio giugno 2021 Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2021				 Servizio: 4

Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2021

Responsabile del progetto:

| N. 5 – 10% |  | Nome Progetto: PASSAGGIO A LIVELLO strada di collegamento da Borgo San Lorenzo Annuale/Plurienn.: Anno di prev. Conclusione: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N opere | Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso |  | Responsabile della fase |  | Risorse U/F/S della fase | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori di risultato: - Verifica e sondaggio in economia - Progetto idrogeologico (ing. Malossi) – reperimento risorse - Incarichi progettazione e realizzazione a carico della ASPI |  |  |  | Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): Monitoraggio giugno 2021: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2021				 Servizio:

Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2021

Responsabile del progetto:

| N. 6 – 10 % |  | Nome Progetto: Acquisizione area al Cistio con procedure semplificate Annuale/Plurienn.: Anno di prev. Conclusione: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N opere | Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso |  | Responsabile della fase |  | Risorse U/F/S della fase | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori di risultato: - Determina di avvio procedimento - Deliberazione del consiglio comunale - Contratto e trascrizione |  |  |  | Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): Monitoraggio giugno 2021: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |